ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Hệ thống có cần tự động cập nhật sang trạng thái khác (như "Đang diễn ra") khi đến giờ phát, hay chỉ dừng ở việc hiển thị "Sắp diễn ra"? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Hệ thống xử lý rủi ro tranh chấp dữ liệu (race condition) như thế nào nếu có hai khách hàng cùng đặt mua thành công sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời? |

Nhiệm vụ 2 -  Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 lo ngại việc xử lý thời gian thực, nhưng PO đã làm rõ không cần tự chuyển trạng thái. Độ phức tạp là CRUD cơ bản, tương đương với LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh do rủi ro tranh chấp đơn. Luồng trừ và hoàn tồn kho rất phức tạp. Chức năng khó hơn hẳn LS02. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 SP = 4 giờ" là sai vì Story Point là thước đo tương đối để đánh giá tổng hợp về khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro của một User Story so với Reference Story, chứ không phải đơn vị đo lường thời gian tuyệt đối. Thay vì quy đổi ra giờ, nhóm Scrum dùng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trung bình trong các Sprint trước) để dự báo chính xác năng lực thực tế và quyết định xem có thể nhận bao nhiêu Story Point vào Sprint tiếp theo.